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Российская Федерация

Самарская область

  АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БОЛЬШАЯ                               РЯЗАНЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2013 г.                                                                                     № 7
        «О подготовке и проведении пропуска паводковых  вод  в  2013 году»

     В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г.  № 68 – ФЗ, и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка:

1.Создать постоянно действующую противопаводковую  комиссию  в составе:

Председатель комиссии:                                                                                                                                   Вовченко А.В. – глава администрации сельского поселения                                                                          Заместитель председателя комиссии:  

Терещенко Н.В.. – ведущий специалист администрации сельского поселения                                                                                                                                                                                                                          Секретарь комиссии:                                                                                                                                         Воронцова З.В. – специалист 1 категории  сельского поселения

Члены комиссии:   

Бузмаков А.В. – мастер участка  с.Жигули «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию)                                                                                                                                                                                       Инюткин А.И.– старший водитель – боец пожарного поста
Рыбин А.Н. – УУП ОМВД России по Ставропольскому району (по согласованию)

2.Утвердить мероприятия по  подготовке и  пропуску паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения  Большая Рязань  в  2013  году  (Приложение № 1).

3. Мастеру   участка с.Жигули «СтавропольРесурсСервис»    Бузмакову А.В. (по согласованию), до  01 марта 2013 года подготовить аварийно – спасательную службу (материально  и технически) к пропуску паводковых вод.

4. Мастеру   участка с.Жигули «СтавропольРесурсСервис»    Бузмакову А.В. (по согласованию) подготовить переносную  (или) передвижную электростанцию для работы в ночное время.

5.Противопаводковой  комиссии отработать:                                                                                                 5.1. состав постоянно действующей противопаводковой группы для решения задач по защите территории от затопления;    

5.2. перечень территорий, находящихся в зоне периодического подтопления;                                                                                                                                                                     5.3. планы подготовки и содержание  готовности необходимых сил и средств защиты территории от возникновения ЧС, связанных с паводком;                                                                       5.4. порядок сбора и обмена информации при защите территории от паводка, а также порядок оповещения и информирования населения при угрозе возникновения ЧС, связанных с паводком;                                                                                                                                        5.5. план аварийно – спасательных и других неотложных работ, связанных с паводком, а также поддержания общественного порядка при их проведении;                                                                   5. 6. резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

6.Сведения о паводковой обстановке и о выполненных мероприятиях в организация и учреждениях, находящихся на территории поселения, направлять в администрацию сельского поселения.

7.Ведущему специалисту администрации сельского поселения Терещенко Н.В. сведения о паводковой обстановке и выполненных мероприятиях направлять в отдел по делам ГО и ЧС  администрации района.

8.Всем членам комиссии каждый понедельник в 8 – 00 час.  с   01.03.2013 г. быть на совещании у главы администрации сельского поселения. 

9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте поселения http:www.большая-рязань.ставропольский-район.рф.

Глава сельского поселения Большая Рязань                                               Вовченко А.В.
                                                                         Приложение  № 1

                                                               к постановлению № 7  от 25.02.2013 г.
                          МЕРОПРИЯТИЯ    

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Большая Рязань в 2013 году        

	№№

п/п
	          Наименование            

          мероприятий
	            Срок

     исполнения
	Ответственный

за исполнение

	1.
	Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку.   В случае подтопления провести промывку и хлорирование
	март - апрель
	Вовченко А.В.– глава сельского поселения
Бузмаков А.В. – мастер участка  с.Жигули «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию)      

	2.
	В случае подтопления скважин водозаборов провести их промывку и хлорирование
	апрель – май 
	Вовченко А.В.– глава администрации

Бузмаков А.В. – мастер участка  с.Жигули «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию)      

	3.
	Провести ревизию и устранить дефекты дамб, плотин, водозаборных сооружений, трансформаторных подстанций, подземных коммуникаций, отмостков  зданий и жилых домов.    
	апрель – май
	Вовченко А.В.– глава администрации

Бузмаков А.В. – мастер участка  с.Жигули «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию)      

	4.
	Произвести очистку от снега крыш, территорий вокруг жилых домов, зданий и объектов соцкультбыта
	до 10.03.2013 г.
	Вовченко А.В.– глава администрации

Бузмаков А.В. – мастер участка  с.Жигули «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию)      
Инюткин А.И. – старший водитель – боец  пожпоста 

Щечкина О.И.. –руководитель СПДС «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Большая Рязань (по согласованию)

Инюткина Н.Г. –руководитель ГБОУ СОШ с.Большая Рязань (по согласованию)

Киргизова О.А.. – врач отделения общей врачебной практики (по  согласованию)

Подлесняк Л.Н. –директор СДК с. Большая Рязань  (по согласованию) 

	5.
	Произвести очистку от снега обочин дорог, сливных труб по улице Советская, водопроводных сооружений, расчистить дороги на плотине, сделать водоотводы.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно выделить технику для ликвидации аварий 
	до 01.03.2013 г. 
	Вовченко А.В.– глава администрации

Бузмаков А.В. – мастер участка  с.Жигули «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию)       

	6.
	Определить возможные места  подтопления помещений, отработать планы эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, связанных с паводком
	до 10.03.2013 г. 
	Противопаводковая комиссия

	7.
	Для ликвидации возможного  возникновения чрезвычайной ситуации – обеспечить запас необходимых строительных материалов (тес, щебень, мешки с песком) и предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, трактора с тележкой, погрузчика, автомашины)
	до 01.03.2013 г.
	Вовченко А.В.– глава администрации

Бузмаков А.В. – мастер участка  с.Жигули «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию)      

	8.
	Временно запретить проезд по автомобильным дорогам транспортным средствам общей массой свыше 10 тонн
	с 01.04.2013 года
	Вовченко А.В.. – глава администрации

	9.
	Произвести очистку от снега обочин дорог, водопроводные сооружения, сделать водоотводы
	до 10.03.2013 года
	Вовченко А.В. – глава администрации



	10.
	Организовать на период паводка круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения
	март-апрель
	Противопаводковая комиссия

	11.
	Определить порядок бесперебойного обеспечения связью в местах возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком
	март -апрель
	Базанов Н.В.- монтер АТС  с. Большая Рязань (по согласованию)




        Ведущий специалист администрации                                            Терещенко Н.В.
