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Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2028 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области от 15.07.2019 года № 34

1.  Наименование целей и задач муниципальной программы.

Цель программы: 
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области
Задачи Программы: 
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.
5. Снижение потребление энергетических ресурсов.
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

2. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.
[bookmark: _GoBack]Программными мероприятиями были предусмотрены финансовые затраты из бюджета сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 год в сумме 1 450,00 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2024 исполнено 3 запланированных программных мероприятия из 6. Уровень достижения эффективности исполнения программ составил 50 %.
3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин).
За 2023 год были проведены следующие мероприятия:

	№ п/п
	Наименование
мероприятий 
	Исполнитель
мероприятий 
	Финансирование тыс. руб.

	
	
	
	

	1.
	Подготовка технического плана для оформления права собственности на водопроводные сети
	Администрация сельского поселения
	339,00

	2.
	Постановка на кадастровый  учет водопроводных сетей в селах Большая Рязань и  Брусяны
	Администрация сельского поселения
	349,543

	3.
	Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии
	Администрация сельского поселения
	493,856

	
	ИТОГО:
	
	1 182,399



4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы: «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2028 годы»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Плановое значение показателя
(K(план)), (ед.изм)
	Фактическое значение показателя 
(K(факт)), (ед.изм)
	Уровень достижения индикаторов (K), (%)

	Kи
	Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	100 %

	Kи1
	количество проведённых мероприятий
	1
	1
	100 %

	Kи2
	количество проведённых мероприятий
	1
	1
	100 %

	Kи3
	количество проведённых мероприятий
	1
	0
	0 %

	Kи4
	количество проведённых мероприятий
	1
	0
	0 %

	Kи5
	количество проведённых мероприятий
	1
	0
	0 %

	Kи6
	количество проведённых мероприятий
	1
	1
	100 %

	Kи=300/6=50,00%


	Kф
	уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы

	1 450,00
	1182,399
	81,54%

	Kм
	уровень исполнения плана мероприятий муниципальной программы
	6
	3
	50,00 %



В 2023 году запланировано проведение 6 мероприятий, из них выполнено 3 мероприятия, что составляет 50,00%.
5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу. 
За период 2023 года внесенных изменений в муниципальную программу нет.
По состоянию на 01.01.2024 исполнено 3 программных мероприятия. Уровень достижения эффективности исполнения программ составил 50 %.
Расчет эффективности реализации муниципальной программы:
Кэфф=(Ки*Ви)+(Кф*Вф)+(Км*Вм)=50* 0,5+81,54*0,2+50*0,3=56,30%
При завершении расчетов по оценке эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы показатель Кэфф = 56,30 %, из чего следует, что программа оценивается как удовлетворительная.
Причины:                                                                                                                                                                                                 Сельское поселение Большая Рязань является дотационным, и расходы в бюджете поселения предусмотрены только те, которые относятся к 1 и 2 группе приоритетности (заработная плата, страховые взносы, уплата налогов и иные межбюджетные трансферты).
Предложения по повышению эффективности муниципальной программы:
При подготовке бюджета на 2025 год необходимо предусмотреть бюджетные средства для финансирования мероприятий программы, запланированные на 2025 год.

Глава сельского поселения 
Большая Рязань                                                                                                        Д.А. Фирстов
