Отчет о реализации муниципальной программы                                       «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области

от 04.02.2022 года № 11.

- Наименование целей и задач муниципальной программы.

Цель:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи Программы:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальным контрактам.

2. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

Программными мероприятиями были предусмотрены финансовые затраты из бюджета сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на период с 2022 по 2024 год в сумме 110,00 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2024 исполнено 3 запланированных программных мероприятия из 3. Уровень достижения эффективности исполнения программ составил 100 %.

3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин).

За 2022 год были проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятий | Финансирование тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена ламп накаливания, люминесцентных ламп, ламп ДРЛ на энергосберегающие, светодиодные. Установка светодиодных уличных светильников; установка фотореле, световое реле для уличного освещения | Администрация сельского поселения | 493,856 |
| 2. | Закупка и замена светильников с люминесцентных на светодиодные лампы в зданиях, находящихся в муниципальной собственности | Администрация сельского поселения | 1,0 |
| 3. | Организация пропаганды в сфере энергосбережения | Администрация сельского поселения | Средств не требуется |
|  | ИТОГО: |  | 493,857 |

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя (K(план)), (ед.изм) | Фактическое значение показателя (K(факт)), (ед.изм) |  | Уровень достижения индикаторов (K), (%) |
| Kи | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  | 100 % |
| Kи1 | количество проведённых мероприятий | 1 | 1 |  | 100 % |
| Kи2 | количество проведённых мероприятий | 1 | 1 |  | 100 % |
| Kи3 | количество проведённых мероприятий | 1 | 1 |  | 100 % |
| Kи=300/3=100,00% |  |  |  |  |  |
| Kф | уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы | 493,857 |  | 110,0 | 449 % |
| Kм | уровень исполнения плана мероприятий муниципальной программы | 3 | 3 |  | 100,00 % |

В 2023 году запланировано проведение 3 мероприятий, из них выполнено 3 мероприятий, что составляет 100,00 %.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

За период 2023 года внесенных изменений в муниципальную программу нет.

По состоянию на 01.01.2024 исполнены программные мероприятия. Уровень достижения эффективности исполнения программ составил 100 %.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Кэфф=(Ки*Ви)+(Кф*Вф)+(Км*Вм)=100*0,5+449*0,2+100*0,3=169,8

При завершении расчетов по оценке эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы показатель Кэфф = 169,8 %, из чего следует, что программа оценивается как эффективная.

Глава сельского поселения

Большая Рязань                                                                                                           Д.А. Фирстов