Российская Федерация

Самарская область

# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РЯЗАНЬ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                   2019г                                                                                 		№

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями  в весенне-летний период 2019 года на территории сельского поселения Большая Рязань.

В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, экономики, руководствуясь Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г.  № 68 – ФЗ,  администрация сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятия по  подготовке  к  пропуску паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения   Большая Рязань  муниципального района Ставропольский Самарской области  в  2019  году  (Приложение № 1).

2.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Большая Рязань  (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Большой Рязани» и на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Рязань в сети Интернет  http:// b.ryazan.stavrsp.ru.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Большая Рязань                                                             А.В.Вовченко

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Большая Рязань

муниципального района Ставропольский

от    .02.2019г       №

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Большая Рязань  муниципального района Ставропольский в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить и провести заседание противопаводковой комиссии. | до 30.03.2019 | Глав поселения |
| 2. | Подготовить карту возможных зон затопления (подтопления) паводковыми водами в поселении. | до 30.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 3. | Определить расчёт сил и средств привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий. | 30.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 4. | Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку. В случае подтопления провести промывку и хлорирование. | По мере необходимости | Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию) |
| 5. | Довести до населения информацию о прогнозе паводковой ситуации. | до 15.04.2019 | Члены паводковой комиссии. Специалисты администрации |
| 6. | Определить места эвакуации людей из районов возможного подтопления. Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой. | 30.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 7. | Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. | 01 .04.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения. Специалисты администрации |
| 8. | Спланировать и провести в школе занятия по мерам безопасности детей при нахождении на водоемах в период половодья. | До 10.03.2019 | Инструктор по работе с молодежью (по согласованию) |
| 9. | Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенного пункта. | На период паводка | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 10. | Взять на контроль внутренние водоемы, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора. | До 15.04.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 11. | Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. | На период паводка | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 13. | Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий населенного пункта и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения. | апрель-май 2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 14. | Проверить состояние готовности средств экстренного оповещения населения. | До 10.03.2019 | Глава сельского поселения |
| 15. | Организовать дежурство в администрации в период обильного снеготаяния и прохождения паводка . | На период паводка | Противопаводковая комиссии сельского поселения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Большая Рязань

муниципального района Ставропольский

от     .02.2019г       №

Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения Большая Рязань

Председатель комиссии:                                                                                                                                   Вовченко А.В. -Глава  сельского поселения   Большая Рязань

Заместитель председателя комиссии :

Терещенко Н.В.- ведущий специалист администрации сельского поселения Большая

Рязань

Секретарь комиссии:                                                                                                                                         Воронцова З.В. – специалист 1 категории администрации сельского поселения Большая

Рязань

Члены комиссии:

-Бузмаков А.В.  -мастер участка  с.Жигули МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по    согласованию);

- Сотрудник О МВД по Ставропольскому району (по согласованию ) ;

-Инюткина Н.Г. – председатель   Собрания представителей сельского поселения                    Большая Рязань муниципального района Ставропольский  (по согласованию );

- Клинцов П.Ф..- командир ДНД ( по согласованию).