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Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район Ставропольский

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Большая Рязань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

«__» _______2023 г.                                                                №__________

«Об утверждении мероприятий по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский в 2023 году»

     В целях успешного проведения работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Большая Рязань в 2023 году, считаю необходимым:

1. Создать комиссию для руководства и контроля за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения Большая Рязань в составе:

Председатель комиссии:

Фирстов Д.А. -  глава сельского поселения Большая Рязань.
Заместитель председателя:

Ершова М.М. – ведущий специалист администрации сельского поселения Большая Рязань.
Члены комиссии:
Гавришова А.Б. – специалист 1 категории администрации сельского поселения Большая Рязань;
Инюткина Н.Г. – директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань (по согласованию);
Щечкина О.И. – заведующая ГБОУ ООШ с. Большая Рязань СПДС «Солнышко» (по согласованию);
Подлесняк Л.Н. – заведующая ДК с. Большая Рязань (по согласованию);
Едакова В.Н. – медсестра ОВОП с. Большая Рязань (по согласованию);
Михайлов С.В. – старший водитель – боец пожарного поста.
2. Утвердить мероприятия по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Большая Рязань на 2023 год (приложение); 
3. Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения постоянно проводить работу среди жителей села о соблюдении правил санитарного состояния села.
4.Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории села предоставлять информацию в административную комиссию муниципального района Ставропольский на лиц, нарушающих благоустройство улиц села.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию   в   газете «Вестник Большой Рязани» и на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Рязань в сети Интернет  http://b.ryazan.stavrsp.ru 

Глава сельского поселения 
Большая Рязань                                                                                           Д.А. Фирстов
                                                                                                    Приложение

                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                      сельского поселения Большая Рязань
муниципального района Ставропольский 

Самарской области 

                                                                                           от ______.2023 г. №__      

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Большая Рязань на 2023 год.

	№№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение



	1.
	Подготовить  постановление о создании комиссии для руководства и контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения (далее – комиссия)
	до 10.04.2023 года
	Ершова М.М. – ведущий специалист администрации

	2.
	Провести заседание комиссии, на котором рассмотреть вопрос о благоустройстве и санитарной очистке территории сельского поселения на 2023 год
	11.04.2023 год
	Фирстов Д.А.  – глава сельского поселения

	3.
	Провести работу с руководителями организаций и учреждений по благоустройству, санитарной очистке и озеленению подведомственных им территорий
	до 10.04.2023 года
	Фирстов Д.А.  – глава сельского поселения

	4.
	Провести работу с жителями села по очистке приусадебных участков и прилегающих к ним территорий от мусора, отходов, навоза, хлама, строительных материалов
	до 20.04.2023 года
	Члены комиссии по благоустройству,
депутаты Собрания представителей сельского поселения по округам (по согласованию)

	5.
	Убрать автотранспорт, стройматериалы с прилегающих территорий к домовладениям
	май-ноябрь
2023 года
	Фирстов Д.А.  – глава сельского поселения, комиссия по благоустройству

	6.
	Организовать субботники по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения
	20-26 апреля

2023 г.
	Фирстов Д.А.  – глава сельского поселения, Инюткина Н.Г. - директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань (по согласованию),
Щечкина О.И. – заведующая ГБОУ ООШ               с. Большая Рязань СПДС «Солнышко» (по согласованию), 

Едакова В.Н. – медсестра ОВОП с. Большая Рязань (по согласованию);

Подлесняк Л.Н. – заведующая СДК 
с. Большая Рязань (по согласованию)

Захаров А.А. – тракторист администрации

с.п. Большая Рязань
Солдатов П.Н. – инструктор по работе с молодежью

	7.
	Произвести   текущий ремонт памятника погибшим воинам

(при необходимости)


	до 06.05.2023 года
	Фирстов Д.А.  – глава сельского поселения


	8.
	Провести уборку, санитарную очистку, озеленение прилегающей к памятнику погибшим воинам территории 
	до 06.05.2023 года
	Сотрудники администрации сельского поселения

	9.
	Производить уборку площадок ТКО
	круглогодично
	Фирстов Д.А.  – глава сельского поселения,

депутаты сельского поселения, 

дворник и тракторист администрации сельского поселения

	10.
	Производить благоустройство, уборку, от мусора и сорной растительности, озеленение подведомственных территорий
	апрель-октябрь 2023 года
	Фирстов Д.А.  – глава сельского поселения, Инюткина Н.Г. - директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань (по согласованию),

Щечкина О.И. – заведующая ГБОУ ООШ               с. Большая Рязань СПДС «Солнышко» (по согласованию), 

Едакова В.Н. – медсестра ОВОП с. Большая Рязань (по согласованию);

Подлесняк Л.Н. – заведующая СДК 

с. Большая Рязань (по согласованию)

Захаров А.А. – тракторист администрации

с.п. Большая Рязань

Солдатов П.Н. – инструктор по работе с молодежью

	11.
	Производить покос территории сел сельского поселения от сорной растительности
	апрель-октябрь 2023 года
	Фирстов Д.А.  – глава сельского поселения 

	12.
	Производить ремонт существующих  светильников уличного освещения
	март-апрель
октябрь-декабрь


	Фирстов Д.А.  – глава сельского поселения 

	13.
	Осуществлять земельный контроль за использованием земель сельского поселения
	март-октябрь
2023 года
	Фирстов Д.А.  – глава сельского поселения, специалист 1 категории


	14.
	Навести санитарный порядок на территории кладбищ с. Большая Рязань, Брусяны, Малая Рязань 

	май-июнь
2023 года
	Фирстов Д.А.  – глава сельского поселения 

	15.
	Проводить проверку санитарного состояния села, территорий организаций и учреждений, находящихся на территории сельского поселения
	май-октябрь
2023 года
	Фирстов Д.А.  – глава сельского поселения


Ведущий специалист администрации  
сельского поселения Большая Рязань                                                            М.М. Ершова









