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Российская Федерация

Самарская область

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РЯЗАНЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2015 года                                                                                     № 15
«Об утверждении мероприятий по  проведению работ по благоустройству, санитарной очистке   и озеленению территории сельского поселения Большая Рязань в 2015 году»

     В целях успешного проведения работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению  территории сельского поселения Большая Рязань в 2015 году, считаю необходимым:

    1.Создать комиссию для руководства и контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения Большая Рязань в составе:

Председатель комиссии:

Вовченко А.В.. -  глава администрации

Заместитель председателя:

Бузмаков А.В. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

Члены комиссии:

Инюткина Н.Г. – директор  ГБОУ ООШ с.Большая Рязань (по согласованию)

Щечкина О.И. – руководитель СПДС  «Солнышко» (по согласованию)

Терещенко Н.В.. – ведущий специалист администрации

Едакова В.Н.. – медсестра   общей врачебной практики (по согласованию)

Инюткин А.И.. – старший водитель – боец пожарного поста
Рыбин А.Н. –УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району (по согласованию)

     2.Утвердить  мероприятия по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Большая Рязань на 2015  год (приложение)

     3.Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения постоянно проводить работу среди жителей села о соблюдении правил санитарного состояния села.

4.Комиссии по благоустройству и санитарной очистке  территории села предоставлять информацию в административную комиссию муниципального района Ставропольский на лиц, нарушающих благоустройство улиц села.

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6.Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Ставрополь-на-Волге»  и на официальном сайте поселения http://www.большая-рязань.ставропольский-район.рф.

Глава  сельского поселения Большая Рязань                          Вовченко А.В.
                                                                                     Приложение

                                                                                     к постановлению главы администрации

                                                                                     сельского поселения Большая Рязань
                                                                                     от 07.04.2015 г. № 15                                                                           

                                                                  М  Е Р О П Р И Я Т И Я

по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Большая Рязань на 2015  год.

	№№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение



	1.
	Подготовить  постановление о создании комиссии для руководства и контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения
	До 10.04.2015 года
	Терещенко Н. – ведущий специалист администрации

	2.
	Провести заседание координационного совета, на котором рассмотреть вопрос о благоустройстве и санитарной очистке территории сельского поселения на 2014 год
	11.04.2015 год
	Вовченко А.В. – глава администрации

	3.
	Провести работу с руководителями организаций и учреждений по благоустройству, санитарной очистке и озеленению подведомственных им территорий
	до 10.04.2015 года 
	Вовченко А.В. – глава администрации

	4.
	Провести работу с жителями села по очистке приусадебных участков и прилегающих к ним территорий от мусора, отходов, навоза, хлама, строительных материалов
	до 20.04.2015 года
	Члены комиссии по благоустройству
Депутаты Собрания Представителей сельского поселения по округам (по согласованию)

	5.
	Убрать автотранспорт, стройматериалы с прилегающих территорий к домовладениям
	май-ноябрь2015 года
	Вовченко А.В. – глава администрации
Рыбин А.Н.. –  УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району (по согласованию)

Комиссия по благоустройству

	6.
	Провести грейдерование улиц, переулков, проездов
	май – июнь 2015 года
	Вовченко А.В. – глава администрации


	7.
	Организовать субботник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения
	26 апреля 2015 г. 
	Вовченко А.В. – глава администрации
Инюткина Н.Г. лиректор  ГБОУ ООШ с.Большая Рязань (по согласованию)

Щечкина О.И. – СПДС  «Солнышко» (по согласованию)

Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

Киргизова О.А.. – врач   общей врачебной практики (по согласованию)

Подлесняк Л.Н..– директор СДК с.Большая Рязань(по согласованию)

Инюткин А.И.. – старший водитель-боец пожарного поста
Якупова О.Е. – инструктор по работе с молодежью

	8.
	Навести санитарный порядок на территории скважин, провести ремонт и покраску водоразборных колонок, ремонт смотровых колодцев, установить соответствующие указатели пожарных гидрантов 
	май 2015 года
	Вовченко А.В.. – глава администрации
Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию

	9.
	Проводить текущие ремонты при порывах водопроводных труб питьевой воды на улицах сельского поселения
	март-октябрь 2015 года
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения
Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию

	10.
	Произвести   текущий  ремонт памятника погибшим воинам
	до 06.05.2015 года
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения


	11.
	Провести уборку, санитарную очистку, озеленение прилегающей к памятнику погибшим воинам территории 
	до 06.05.2015 года
	Сотрудники администрации сельского поселения

	12.
	Производить уборку мусора по улицам сельского поселения
	апрель-октябрь 2015 года
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения
Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)
Депутаты сельского поселения

	13.
	Производить благоустройство, уборку, от мусора и сорной растительности, озеленение подведомственных территорий
	апрель-октябрь 2015 года
	Инюткина Н.Г. директор  ГБОУ ООШ с.Большая Рязань (по согласованию)

Щечкина О.И.. – руководитель СПДС  «Солнышко» (по согласованию)

Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

Киргизова О.А.. – врач   общей врачебной практики (по согласованию)

Подлесняк Л.Н..– директор СДК с.Большая Рязань(по согласованию)

Инюткин А.И.. – старший водитель-боец пожарного поста



	14
	Оборудование площадок под  контейнеры для мусора 
	август-октябрь 2015 года
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения


	15
	Продолжить работу с населением по заключению  договоров  на вывоз бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения 
	апрель –декабрь 2015 года
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения
Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию 

Терещенко Н.В. – ведущий специалист администрации

	16
	Производить обкос территории села от сорной растительности
	апрель-октябрь 2015 года
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения
Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию 



	17
	Производить ремонт существующих  светильников уличного освещения
	январь-февраль
октябрь-декабрь


	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения


	18
	Осуществлять земельный контроль за использованием земель сельского поселения
	март-октябрь  
2015 года
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения
Депутаты Собрания Представителей сельского поселения по округам (по согласованию)

	19
	Навести санитарный порядок на территории кладбища с. Большая Рязань, Брусяны, Малая Рязань.
	май-июнь 2015 года
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения


	20
	Проводить проверку санитарного состояния села, территорий организаций и учреждений, находящихся на территории сельского поселения
	май-октябрь 2015 года
	Вовченко А.В. – глава администрации
Рыбин А.Н.. –  УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району (по согласованию)

Комиссия по благоустройству 


Ведущий специалист администрации                                                Терещенко Н.В.                  

