[image: Ставропольский р-н (герб)контур]
Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БОЛЬШАЯ РЯЗАНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ


                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  26 февраля 2016 года                                                                                           № 9

О подготовке и проведении пропуска паводковых  вод  на территории сельского поселения Большая Рязань в  2016 году

     В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г.  № 68 – ФЗ, и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка:
     1.Создать постоянно действующую противопаводковую  комиссию  в составе:
Председатель комиссии:                                                                                                                                   Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения                                                                          Заместитель председателя комиссии:  
Терещенко Н.В.. – ведущий специалист администрации сельского поселения                                                                                                                                                                                                                          Секретарь комиссии:                                                                                                                                         Воронцова З.В. – специалист 1 категории  администрации сельского поселения                                                                                                                                                                                                                          
Члены комиссии:   
Бузмаков А.В.. – мастер участка  «Жигули» «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию);                                                                                                                                                                                      Инюткин А.И..  – старший водитель пожарного депо; 
Наумов В.А.-  мастер  филиала Ставропольское ДЭУ (по согласованию);                                                                                                        Кирдяпкин В.А. – старший УУП О МВД России по Ставропольскому району (по согласованию).
        2.Утвердить мероприятия по  подготовке и  пропуску паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения  Большая Рязань в  2016  году  (Приложение № 1).
        3. Рекомендовать:
         3.1.  Мастеру   участка Жигули «СтавропольРесурсСервис»    Бузмакову А.В. (по согласованию), мастеру филиала Ставропольское ДЭУ ГКП «АСАДО» Наумову В.А. (по согласованию) до  01 марта 2016 года подготовить аварийно – спасательную службу (материально  и технически) к пропуску паводковых вод.
          3.2. Мастеру  участка Жигули «СтавропольРесурсСервис»    Бузмакову А.В (по согласованию) подготовить переносную  (или) передвижную электростанцию для работы в ночное время.
         4. Рекомендовать противопаводковой  комиссии отработать:                                                                                                                    4.1. состав постоянно действующей противопаводковой группы для решения задач по защите территории от затопления;    
4.2. перечень территорий, находящихся в зоне периодического подтопления;    
4.3. планы подготовки и содержание  готовности необходимых сил и средств защиты территории от возникновения ЧС, связанных с паводком;     
4.4. порядок сбора и обмена информации при защите территории от паводка, а также порядок оповещения и информирования населения при угрозе возникновения ЧС, связанных с паводком;                                                                                                                                        4.5. план аварийно – спасательных и других неотложных работ, связанных с паводком, а также поддержания общественного порядка при их проведении;                                                                       4. 6. резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.
         5.Рекомендовать  организациям и учреждениям, находящимся на территории поселения, сведения о паводковой обстановке и о выполненных мероприятиях, направлять в администрацию сельского поселения. 
         6.Ведущему специалисту администрации сельского поселения Терещенко Н.В. сведения о паводковой обстановке и выполненных мероприятиях направлять в отдел по делам ГО и ЧС  администрации района.
        7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте поселения http:www.большая-рязань.ставропольский-район.рф. 
        8.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
       



Глава сельского поселения 
Большая Рязань                                                         А.В.Вовченко










                                               



Приложение № 1 
к постановлению администрации
сельского поселения Большая Рязань
муниципального района Ставропольский
от 26.02.2016 г. №  9      


МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский в 2016 году


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполне-ния
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создать оперативный штаб при администрации сельского  поселения 
	15.02.2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	2.
	Провести обследование подведомственных территорий на предмет незаконного строительства земляных дамб на прудах и ручьях в границах сельского поселения с предоставлением актов обследований территорий в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 
	15.02.2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	3.
	Создать пункт управления (ПУ) КЧС и ОПБ сельского  поселения
	17.03.2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	4.
	Создать механизированную оперативную группу, в состав которой ввести: трактор, погрузчик
	15.02.2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	5.
	Разработать и утвердить план  противопаводковых мероприятий. Определить источники финансирования мероприятий по защите населения и территорий от паводковых явлений, резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком
	15.02.2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	6.
	Отработать перечень территорий, находящихся в зоне периодического подтопления и затопления паводковыми водами. Провести корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, с учетом анализа прохождения паводка в прошлые годы. Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуации, связанных с паводковыми явлениями. Уточнить расчеты по временному размещению населения .
	15.02.2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	7.
	Создать необходимый резерв продуктов питания, предметов первой 1 необходимости для населения, оказавшегося в зоне подтопления (затопления)
	01.03.2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	8.
	Определить места эвакуации людей из районов возможного подтопления. Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию затопления
	01.03.2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	9.
	Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
	15.03.2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	10.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенных пунктов
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	11.
	Осуществить подготовку к паводку дренажных стоков водоотводящих каналов. Взять на контроль внутренние водоемы, овраги, нагорные водоотводные канавы, особо опасные места на сетях дождевой канализации, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора
	До 01.04.2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	12.
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	13.
	Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях и при необходимости выполнить работы по снижению возможного материального ущерба. Особое внимание обратить на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения населения
	10.03.2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	14.
	Создать аварийную бригаду и обеспечить ее готовность к работе по ликвидации отдельных разрушений сооружений, укреплению и защите жилых домов, систем тепло-, водо-, электроснабжения, инженерных коммуникаций, подсыпке гребней оградительных дамб, автодорог и других объектов. Создать необходимый резерв для функционирования систем жизнеобеспечения и ликвидации аварий
	01.03.2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	15.
	Определить места выемки грунта, для подсыпки и укрепления плотин при угрозе их прорыва. Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев 
	15.03.2015
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	16.
	Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
	Март-май 2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	17.
	Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий населенного пункта и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения
	Март-май 2016
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	18.
	Организовать круглосуточное дежурство в администрации в период обильного снеготаяния и прохождения паводка 
	На период паводка 
	Противопаводковая комиссии сельского поселения
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