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Российская Федерация

Самарская область

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РЯЗАНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  18 апреля  2018 года                                                                                              № 13
«Об утверждении мероприятий по  проведению работ

по благоустройству, санитарной очистке   и озеленению территории

сельского поселения Большая Рязань в  весенне-летний период  в 2018 году»

     В целях успешного проведения работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению  территории сельского поселения Большая Рязань в весенне-летний  период 2018 года  считаю необходимым:
    1.Создать комиссию для руководства и контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения Большая Рязань (приложение №1)

    2.Утвердить  мероприятия по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Большая Рязань на 2018  год (приложение № 2)

    3.Утвердить План закрепления территорий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Большая Рязань в весенне-летний период 2018 года (Приложение №3).

    4.Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения постоянно проводить работу среди жителей села о соблюдении правил санитарного состояния села.

     5.Комиссии по благоустройству и санитарной очистке  территории села предоставлять информацию в административную комиссию муниципального района Ставропольский на лиц, нарушающих благоустройство улиц села.

     6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 7.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Большой Рязани» и в сети Интернет  http:// b.ryazan.stavrsp.ru.
Глава  сельского поселения

 Большая Рязань                                         Вовченко А.В.

                                                                                     Приложение № 1

                                                                                     к распоряжению  главы администрации

                                                                                     сельского поселения Большая Рязань

                                                                                     от 18.04.2018 г.  № 13                                                                            

Комиссия по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения Большая Рязань

муниципального района Ставропольский

Председатель комиссии:     Вовченко А.В.. -  глава сельского поселения 

                                               Большая Рязань                                      

Заместитель председателя: Бузмаков А.В. – мастер участка с.Жигули МП 

                                               «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

 Члены комиссии:               Инюткина Н.Г. – директор  ГБОУ ООШ с.Большая 

                                              Рязань (по согласованию)

                                              Щечкина О.И. – руководитель СПДС 

                                              «Солнышко» (по согласованию)

                                              Терещенко Н.В.. – ведущий специалист 

                                              администрации

                                              Едакова В.Н.. – медсестра   общей врачебной 

                                              практики (по согласованию)

                                              Инюткин А.И.. –водитель пожарного поста  

                                              Хомяков А.В. –УУП Отдела МВД России по 

                                              Ставропольскому району (по согласованию)

                                                                                     Приложение № 2

                                                                               к распоряжению  главы администрации

                                                                                     сельского поселения Большая Рязань

                                                                                     от 18.04.2018 г.  № 13                                                                                                                                                                                                               

М  Е Р О П Р И Я Т И Я

по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Большая Рязань на 2018  год.

	№№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение



	1.
	Подготовить  распоряжение о создании комиссии для руководства и контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения
	До 26.04.2018 года
	Терещенко Н. – ведущий специалист администрации

	2.
	Провести заседание координационного совета, на котором рассмотреть вопрос о благоустройстве и санитарной очистке территории сельского поселения на 2018 год
	27.04.2018 год
	Вовченко А.В. – глава сельского поселения

	3.
	Проведение сельских сходов граждан по вопросу «О принимаемых мерах по охране окружающей среды»
	апрель 2018 год
	Вовченко А.В. – глава сельского поселения

	4.
	Провести работу с руководителями организаций и учреждений по благоустройству, санитарной очистке и озеленению подведомственных им территорий
	до 27.04.2018 года 
	Вовченко А.В. – глава сельского поселения

	5.
	Провести работу с жителями села по очистке приусадебных участков и прилегающих к ним территорий от мусора, отходов, навоза, хлама, строительных материалов
	до 27.04.2018 года
	Члены комиссии по благоустройству

Депутаты Собрания Представителей сельского поселения по округам (по согласованию)

	6.
	Убрать автотранспорт, стройматериалы с прилегающих территорий к домовладениям
	май-ноябрь2018 года
	Вовченко А.В. – глава сельского поселения 

Хомяков А.В. –  УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району (по согласованию)

Комиссия по благоустройству

	7.
	Провести грейдерование улиц, переулков, проездов
	май – июнь 2018 года
	Вовченко А.В. – глава сельского поселения


	8.
	Организовать субботник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения
	22 апреля 2018 г. 
	Вовченко А.В. – глава сельского поселения Инюткина Н.Г. директор  ГБОУ ООШ с.Большая Рязань (по согласованию)

Щечкина О.И. – СПДС  «Солнышко» (по согласованию)

Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

Едакова В.Н. – медсестра   общей врачебной                                            практики(по согласованию)

Подлесняк Л.Н..– директор СДК с.Большая Рязань(по согласованию)

Инюткин А.И.. –водитель пожарного поста

Якупова О.Е. – инструктор по работе с молодежью

	9.
	Навести санитарный порядок на территории скважин, провести ремонт и покраску водоразборных колонок, ремонт смотровых колодцев, установить соответствующие указатели пожарных гидрантов 
	май 2018 года
	Вовченко А.В.. – глава сельского поселения Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию

	10.
	Проводить текущие ремонты при порывах водопроводных труб питьевой воды на улицах сельского поселения
	март-октябрь 2018 года
	Вовченко А.В.. – глава сельского поселения

Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию

	11.
	Произвести   текущий  ремонт памятника погибшим воинам
	до 06.05.2018 года
	Вовченко А.В.. – глава сельского поселения



	12.
	Провести уборку, санитарную очистку, озеленение прилегающей к памятнику погибшим воинам территории 
	до 06.05.2018 года
	Сотрудники администрации сельского поселения

	13.
	Производить уборку мусора по улицам сельского поселения
	апрель-октябрь 2018 года
	Вовченко А.В.. – глава сельского поселения

Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

Депутаты сельского поселения

	14.
	Производить благоустройство, уборку, от мусора и сорной растительности, озеленение подведомственных территорий
	апрель-октябрь 2018 года
	Инюткина Н.Г. директор  ГБОУ ООШ с.Большая Рязань (по согласованию)

Щечкина О.И.. – руководитель СПДС  «Солнышко» (по согласованию)

Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

Едакова В.Н. – медсестра   общей врачебной                                            практики(по согласованию)

Подлесняк Л.Н..– директор СДК с.Большая Рязань(по согласованию)

Инюткин А.И.. – водитель пожарного поста



	15
	Оборудование площадок под  контейнеры для мусора 
	август-октябрь 2018 года
	Вовченко А.В.. – глава сельского поселения



	16
	Продолжить работу с населением по заключению  договоров  на вывоз бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения 
	апрель –декабрь 2018 года
	Вовченко А.В.. – глава сельского поселения

Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию 

Терещенко Н.В. – ведущий специалист администрации

	17
	Производить обкос территории села от сорной растительности
	апрель-октябрь 2018 года
	Вовченко А.В.. – глава сельского поселения

Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию 



	18
	Производить ремонт существующих  светильников уличного освещения
	январь-февраль

октябрь-декабрь


	Вовченко А.В.. – глава сельского поселения



	19
	Осуществлять земельный контроль за использованием земель сельского поселения
	март-октябрь  

2018 года
	Вовченко А.В.. – глава сельского поселения

Депутаты Собрания Представителей сельского поселения по округам (по согласованию)

	20
	Навести санитарный порядок на территории кладбища с. Большая Рязань, Брусяны, Малая Рязань.
	май-июнь 

2018 года
	Вовченко А.В.. – глава сельского поселения



	21
	Проводить проверку санитарного состояния села, территорий организаций и учреждений, находящихся на территории сельского поселения
	май-октябрь 2018 года
	Вовченко А.В. – глава сельского поселения

Хомяков А.В. –  УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району (по согласованию)

Комиссия по благоустройству 


Ведущий специалист администрации                                                Терещенко Н.В.         

                                                                       Приложение №3

                                                                                     к распоряжению  главы администрации

                                                                                     сельского поселения Большая Рязань

                                                                                     от 18.04.2018 г.  № 13                                                                                                                                                                                                               

ПЛАН

закрепления территорий

по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения

Большая Рязань

на весенне-летний период 2018 года

	№ п/п
	Закрепленная территория
	Предприятие, ответственный

	1
	Водозаборы  
	МП «СтавропольРесурсСервис» 

	2
	Модули газовые
	МП «СтавропольРесурсСервис»

	3
	Территория СПДС «Солнышко»
	Руководитель Щечкина О.И.

	4
	Отделение ОВП с.Большая Рязань
	Медсестра общей врачебной практики Едакова В.Н.

	5
	СДК – прилегающая территория 
	Директор Подлесняк Л.Н.

	6
	ГБОУ ООШ с.Большая Рязань
	Директор Инюткина Н.Г.

	7
	Кладбище
	Администрации сельского поселения Большая Рязань

	8
	Прилегающая территория  административного здания – 

ул. Коммунальная 26/ Б-1
	Администрации сельского поселения Большая Рязань, участок МП «СтавропольРесурсСервис», работники сберкассы, почты

	9
	Организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории сельского поселения Большая Рязань
	Руководители организаций

	     10
	Территории дачного кооператива
	Председатель ТСН

	    11
	Придомовые территории индивидуальных жилых домов 
	Собственники жилья


