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Российская Федерация
Самарская область
 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РЯЗАНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ


                                                    
                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
от  26 февраля 2019г                                                                                 	  № 12                                                   


О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями  в весенне-летний период 2019 года на территории сельского поселения Большая Рязань.
          
В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, экономики, руководствуясь Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г.  № 68 – ФЗ,  администрация сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
                                                      
        1. Утвердить мероприятия по  подготовке  к  пропуску паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения   Большая Рязань  муниципального района Ставропольский Самарской области  в  2019  году  (Приложение № 1).
2.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Большая Рязань  (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Большой Рязани» и на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Рязань в сети Интернет  http:// b.ryazan.stavrsp.ru.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельского поселения
Большая Рязань                                                             А.В.Вовченко 
Приложение № 1 
к постановлению администрации
сельского поселения Большая Рязань
муниципального района Ставропольский
от 26.02.2019 г. № 12


МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Большая Рязань  муниципального района Ставропольский в 2019 году


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполне-ния
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовить и провести заседание противопаводковой комиссии.  
	до 30.03.2019
	Глав поселения

	2.
	Подготовить карту возможных зон затопления (подтопления) паводковыми водами в поселении.
	до 30.03.2019
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	3.
	Определить расчёт сил и средств привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий.
	30.03.2019
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	4.
	Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку.   В случае подтопления провести промывку и хлорирование.
	По мере необходимости
	Бузмаков А.В.. – мастер участка  с.Жигули   «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию)      

	5.
	Довести до населения информацию о прогнозе паводковой ситуации.
	до 15.04.2019 
	Члены паводковой комиссии.
Специалисты администрации 

	6.
	Определить места эвакуации людей из районов возможного подтопления. Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой.
	30.03.2019
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	7.
	Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
	01 .04.2019
	Противопаводковая комиссии сельского поселения.
Специалисты администрации

	8.
	Спланировать и провести в школе занятия по мерам безопасности детей при нахождении на водоемах в период половодья.
	До 10.03.2019
	Инструктор по работе с молодежью (по согласованию)

	9.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенного пункта.
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	10.
	Взять на контроль внутренние водоемы, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора.
	До 15.04.2019
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	11.
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. 
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	13.
	Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий населенного пункта и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения.
	апрель-май 2019
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	14.
	Проверить состояние готовности  средств экстренного оповещения населения.
	До 10.03.2019
	Глава сельского поселения

	15.
	Организовать дежурство в администрации в период обильного снеготаяния и прохождения паводка .
	На период паводка 
	Противопаводковая комиссии сельского поселения






























Приложение № 2
к постановлению администрации
сельского поселения Большая Рязань
муниципального района Ставропольский
от 26.02.2019 г. № 12

Состав
противопаводковой комиссии сельского поселения Большая Рязань


Председатель комиссии:                                                                                                                                   Вовченко А.В. -Глава  сельского поселения   Большая Рязань                                                       

Заместитель председателя комиссии :
Терещенко Н.В.- ведущий специалист администрации сельского поселения Большая                
                               Рязань

Секретарь комиссии:                                                                                                                                         Воронцова З.В. – специалист 1 категории администрации сельского поселения Большая
                               Рязань                                                                                                                                                                                                                          
Члены комиссии:   
 -Бузмаков А.В.  -мастер участка  с.Жигули МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по    согласованию);                                                                                                                                                                                             
- Сотрудник О МВД по Ставропольскому району (по согласованию ) ; 
-Инюткина Н.Г. – председатель   Собрания представителей сельского поселения                    Большая Рязань муниципального района Ставропольский  (по согласованию );
- Клинцов П.Ф..- командир ДНД ( по согласованию).
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