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Российская Федерация

Самарская область

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РЯЗАНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«  15 » июля  2019 г.                                                                                      № 33
«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры сельского поселения 
Большая Рязань муниципального района Ставропольский на 2019 – 2028 годы»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ от 28.05.2012г. № 10, администрация сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский постановляет:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский на 2019 – 2028 гг.»
        2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  газете «Вестник Большой Рязани» и  на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Рязань  в сети Интернет  http://b.ryazan.stavrsp.ru.
        3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
 Большая Рязань                               __________________ А.В. Вовченко
УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением  сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области  от 15.07.2019 г. № 33
ПРОГРАММА

 «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры 

  сельского поселения Большая Рязань на 2019 –2028 г. г.»
с. п. Большая Рязань
2019г.
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ВВЕДЕНИЕ
Программа  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры сельского поселения  Большая Рязань муниципального района Ставропольский - документ, устанавливающий перечень мероприятий по  проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры  местного  значения,  который предусмотрен также  государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического  развития  района и  планом мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития района,  планом  и  программой  комплексного  социально-экономического  развития  сельского поселения.  

Реализация  программы  должна  обеспечивать  сбалансированное,  перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с  потребностями  в  строительстве,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры местного значения. 

Обеспечение    надежного  и  устойчивого  обслуживания  жителей  Больше - Рязанского сельского поселения  транспортными услугами, снижение износа объектов  транспортной инфраструктуры  - одна из  главных проблем, решение которой  необходимо  для  повышения  качества  жизни  жителей  и  обеспечения устойчивого развития поселения. 

Решение  проблемы  носит  комплексный  характер,  а  реализация мероприятий  по улучшению  качества  транспортной  инфраструктуры  возможна  только  при взаимодействии  органов  власти  всех  уровней,  а  также  концентрации  финансовых, технических и научных ресурсов. 

Программа «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань на период с 2019 -2028 г.г.» разработана на основании следующих документов:
- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года Пр-637ГС;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».
Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнидеятельности, формирование условий для социально- экономического развития,  повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование
	«Комплексное развитие транспортной   инфраструктуры  сельского поселения Большая Рязань на 2019 – 2028 г. г.» (далее – Программа)

	Разработчик Программы
	Администрация   сельского поселения
 Большая Рязань

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация   сельского поселения
 Большая Рязань

	Соисполнители Программы
	Организации  транспортного обслуживания

	Цель Программы
	Создание  условий  для   устойчивого функционирования  транспортной  системы  сельского   поселения Большая Рязань и  повышение уровня безопасности дорожного движения.

	Задачи Программы
	1. Обеспечение  функционирования  и  развития  сети автомобильных  дорог  общего  пользования сельского  поселения Большая Рязань;

2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий,   снижение тяжести  травм  в  дорожно-транспортных происшествиях;

3. Улучшение транспортного обслуживания населения

	Целевые показатели

	Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения  0  км;

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,
84%.  
       Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП

 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств

	Срок и этапы реализации Программы
	1 этап – с 2019 по 2023 годы

2 этап – с 2024 по 2028 годы

	Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
	-проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения;
-инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства;
-капитальный ремонт, ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы;

-размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов;

-оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет  средств бюджета сельского поселения Большая Рязань.

Объем финансирования Программы составляет:

2019 год – 1 958,60 т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2020 год

Объем финансирования Программы составляет 1 100,5 т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

 2021 год Объем финансирования Программы составляет 960,0 т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2022 год Объем финансирования Программы составляет 960,0 т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

 2023 год Объем финансирования Программы составляет   960,0   т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2024-2028 года Объем финансирования Программы составляет   4800.0   т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

Финансирование из бюджета сельского поселения Большая Рязань ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации Программы  к 2028 году предполагается:
1. развитие транспортной инфраструктуры:

2. развитие транспорта общего пользования:

3.  развитие сети дорог поселения  

4. снижение негативного воздействия транспорта  на окружающую среду и здоровья населения.

5. повышение безопасности дорожного движения.




2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области.
Сельское поселение Большая Рязань муниципальное района Ставропольский находится на юго-западной части Ставропольского  района. Общая площадь составляет 14175 га. 
В состав сельского поселения Большая Рязань входит 5 населённых пунктов это: с. Большая Рязань, с. Брусяны, с. Малая Рязань, ст. Услада, Разъезд Рязанский. 

На  сегодняшний день численность постоянного населения сельского поселения Большая Рязань составляет 1071 человек, в том числе 

с. Большая Рязань – 854 чел.,

с. Брусяны –             162 чел.,

с. Малая Рязань-       40 чел.,
ст. Услада   -              15 чел..

разъезд Рязанский-     0 чел.
В настоящее время в сельском поселении Большая Рязань сложилась следующая демографическая ситуация:

- население моложе трудоспособного возраста -181 человека;

- население трудоспособного возраста – 597 человек, из них трудоспособное население – 554 человека;

 - пенсионного возраста – 311 человек.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов. Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности  жизни населения. 

В целом демографическая ситуация в сельском поселении повторяет районные и областные проблемы и обстановку большинства регионов. 

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний коэффициент семейности ниже среднекраевого.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

 
Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Железнодорожный транспорт отсутствует
Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

Внешние связи сельского поселения Большая Рязань поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от сельского поселения Большая Рязань до административного центра района г. Тольятти по автодороге – 50 км, расстояние от г. Тольятти до областного центра г. Самара –100 км.

По территории сельского поселения Большая Рязань проходят следующие автомобильные дороги общего пользования: трасса М 5 федерального назначения, с. Большая Рязань, Малая Рязань, с. Брусяны-областного назначения.
Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Большая Рязань является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань отсутствуют.
3.Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств... Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних, важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

В состав инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань  входят 5 населенных пунктов. 

Таблица 1. Расстояния между  населенными пунктами.

	Населенные пункты
	Расстояние до с. Большая Рязань, км

	с. Брусяны
	9

	с. Малая Рязань
	4

	ст. Услада
	5

	Разъезд Рязанский
	4


Населенные пункты инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными улицами, по которым осуществляется движение транспортных потоков, являются ул. Советская, ул. Пролетарская., ул. Молодежная,  ул. Коммунальная, ул. Первомайская. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. 
Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань
	№
	Наименование автодорог
	Характеристика покрытия дороги
	Протяженность, км
	Присваиваемые идентификационные номера

	1
	Автомобильная асфальтированная дорога
 ул. Молодежная
инв. номер 00002051
	асфальт
	1500
	

	2
	Автомобильная  дорога со щебеночным покрытием ул. Пролетарская инв. номер 00002052
	щебень
	1000
	

	3
	Автомобильная  дорога (объект незавершенного строительства)

ул. Первомайская

инв. номер 00002053
	щебень
	1700
	

	4
	Автомобильная  дорога (объект незавершенного строительства)

ул. Коммунальная инв. номер 00002054
	щебень
	1200
	

	5
	Автомобильная  дорога (объект незавершенного строительства)
ул. Октябрьская инв. номер 00002055
	щебень
	1100
	

	6
	Автомобильная  дорога (объект незавершенного строительства)

ул. Трудовая

инв. номер

00002056
	щебень
	1000
	

	7
	Автомобильная  дорога (объект незавершенного строительства)

ул. Лесная

инв. номер

00002057
	щебень
	1000
	

	8
	Автомобильная асфальтированная дорога
ул. Советская

инв. номер 00002059
	щебень
	2500
	

	9
	Автомобильная  дорога (объект незавершенного строительства)
ул. Ленинская

инв. номер 00002060
	щебень
	2500
	

	10
	Автомобильная  дорога (объект незавершенного строительства)
ул. Набережная инв. номер 00002062
	щебень
	1000
	

	11
	Автомобильная  дорога (объект незавершенного строительства)
ул. Городок инв. номер 00002063
	щебень
	700
	

	12
	Автомобильная  дорога (объект незавершенного строительства)
ул. Бурдовка инв. номер 00002064
	щебень
	1000
	

	13
	Автомобильная  дорога (объект незавершенного строительства)
ул. Стрелка инв. номер 00002065
	щебень
	1000
	

	14
	Автомобильная  дорога (объект незавершенного строительства)
ст. Услада инв. номер 00002066
	грунт
	200
	

	
	ИТОГО
	
	17400
	


Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах.

	№
	Показатели 
	Единица измерения
	Данные на 2016 г.

	1
	Общее протяжение уличной сети
	км
	 20,4

	2
	Общая площадь уличной сети
	тыс. кв. м.
	 68,5

	3
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	

	4
	Площадь застроенной территории
	км2
	


Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения сельского поселения Большая Рязань относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 40-60 км/час.

Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенных пунктов.

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Большая Рязань выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

  - отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов
1. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории сельского поселения Большая Рязань объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в сельском поселении на 2019 г. составил 200 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Развитие  экономики  поселения  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения. 

Недостаточный  уровень  развития  дорожной  сети  приводит  к  значительным потерям  экономики  и  населения   поселения,  является  одним  из  наиболее существенных  ограничений  темпов  роста  социально-экономического  развития  сельского  поселения,  поэтому  совершенствование  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования в границах сельского поселения  имеет  важное значение для поселения.  В  будущем  это позволит   обеспечить  приток   трудовых  ресурсов,  развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные  дороги  подвержены  влиянию  природной  окружающей  среды, хозяйственной  деятельности  человека  и  постоянному  воздействию  транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 

Несоответствие  уровня  развития  автомобильных  дорог  уровню автомобилизации  приводит  к  существенному  росту  расходов,  снижению  скорости движения, повышению уровня аварийности.
4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.
В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения  работ  по  содержанию,  ремонту  и   капитальному  ремонту  и  зависит напрямую  от  объемов  финансирования  и  стратегии  распределения  финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в  дорожный  комплекс  является  явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития  дорожной  сети  на  первый  план  выходят  работы  по  содержанию  и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии  с  использованием  специализированных  машин  и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.  При  этом  текущий  ремонт  в  отличие  от  капитального,  не  решает  задач, связанных с повышением  качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. 

Недофинансирование  дорожной  отрасли,  в  условиях  постоянного  роста интенсивности  движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  сельского поселения Большая Рязань.
Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

	Группа индикаторов
	Наименование целевых индикаторов
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028

	
	Система автомобильных улиц и дорог
	км
	20,4
	20,4
	20.4
	20.4
	21,4
	21.8

	Критерии доступности для населения транспортных слуг
	Улучшенная структура улично- дорожной сети
	м
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600

	Показатели спроса на   развитие улично- дорожной сети
	Общая протяженность улично-дорожной сети
	км
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	21,4
	21,8

	Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети
	Транспортная обеспеченность 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатели надежности  улично- дорожной сети
	Объем реконструкции сетей (за год)*
	км
	0.2
	0.2
	0,2
	0.2
	0.2
	1,0


5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  сельского поселения Большая Рязань  разработаны  на  основе  тщательного  и  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований. 
1. Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения. 

Для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия направленные на проведение работ по государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

2. Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства.

В рамках задачи, предусматривающей развитие  сети автомобильных  дорог  местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, повышение безопасности движения и увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

3. Капитальный ремонт, ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы.
4. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов.

 Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий. 

5. Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта.
6. Создание инфраструктуры автосервиса.
6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

     Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного бюджета, районного бюджета и бюджета сельского поселения Большая Рязань.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-2028 годов составляет   10 739,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год -    1 958,6  тыс. рублей; 

2020 год -  1 100,5   тыс. рублей; 

2021 год -   960,0  тыс. рублей;

2022 год -     960,0  тыс. рублей

2023 год-    960.0 тыс. рублей

2024-2028 годы -    4 800,0 тыс. рублей

    На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

	Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	статус
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Заказчик программы

	
	
	
	
	Всего


	в разрезе источников финансирования
	
	

	
	
	
	
	
	краевой бюджет
	районный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2028 годы

	1.
	Цель:  создание  условий  для   устойчивого функционирования  транспортной  системы сельского   поселения Большая Рязань,  повышение уровня безопасности дорожного движения.

	1.1.
	Задача:  обеспечение  функционирования  и  развития  сети автомобильных  дорог  общего  пользования сельского  поселения Большая Рязань

	1.1.1.
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	
	2019
	00,0
	
	
	00,0
	
	получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения
	администрация сельского поселения Большая Рязань

	
	
	
	2020
	00,0
	
	
	00,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	130,0
	
	
	130,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	130,0
	
	
	130,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	130,0
	
	
	130,0
	
	
	

	
	
	
	2024-2028
	650,0
	
	
	650,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	1040,0
	
	
	1040,0
	
	
	

	1.1.2.
	Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства
	
	2019
	00,0
	
	
	00,0
	
	безопасное использование искусственных сооружения на автомобильных дорогах
	администрация сельского поселения Большая Рязань

	
	
	
	2020
	00,0
	
	
	00,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	2024-2028
	750,0
	
	
	750,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	1200,0
	
	
	1200,0
	
	
	

	1.1.3.
	Капитальный ремонт,  ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы
	
	2019
	1871,1
	
	
	1871,1
	
	Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам
	администрация сельского поселения Большая Рязань

	
	
	
	2020
	1100,5
	
	
	1100,5
	
	
	

	
	
	
	2021
	650,0
	
	
	650,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	650,0
	
	
	650,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	650,0
	
	
	650,0
	
	
	

	
	
	
	2024-2028
	3250,0
	
	
	3250,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	8 171,6
	
	
	8 171,6
	
	
	

	2.
	Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий,   снижение тяжести  травм  в  дорожно-транспортных происшествиях

	2.1.
	Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов
	
	2019
	00,0
	
	
	00,0
	
	снижение дорожно-транспортных происшествий
	администрация сельского поселения Большая Рязань

	
	
	
	2020
	00,0
	
	
	00,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	30,0
	
	
	30,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	30,0
	
	
	30,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	30,0
	
	
	30,0
	
	
	

	
	
	
	2024-2028
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	240,0
	
	
	240,0
	
	
	

	3.
	    Задача: улучшение транспортного обслуживания населения

	3.1.
	Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта
	
	2019
	00,0
	
	
	00,0
	
	создание комфортных условий для граждан
	администрация сельского поселения Большая Рязань

	
	
	
	2020
	00,0
	
	
	00,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	00,0
	
	
	00,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	00,0
	
	
	00,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	00,0
	
	
	00,0
	
	
	

	
	
	
	2024-2028
	00,0
	
	
	00,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	00.0
	
	
	00,0
	
	
	

	
	Итого по основным мероприятиям
	
	2019
	1871,1
	
	
	1871,1
	
	
	

	
	
	
	2020
	1100,5
	
	
	1100,5
	
	
	

	
	
	
	2021
	960,0
	
	
	960,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	960,0
	
	
	960,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	960,0
	
	
	960,0
	
	
	

	
	
	
	2024-2028
	4800,0
	
	
	4800,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	10 651,6
	
	
	10 651,6
	
	
	


6.1. Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприя​тия по модернизации объектов улично – дорожной сети  инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань на 2019 - 2028 годы, составляет   10 739,1  тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог
Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично - дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2019 – 2028 годы. Полученные результаты приведены в таб..7
Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР  сель​ского поселения сельского поселения Большая Рязань, тыс. руб.

	№
	Виды услуг
	Инвестиции на      реализацию программы

 ре реализацию программы
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028
	всего

	1
	Ремонт дорог

сетидорожной 
	1871,1
	1100,5
	960,0
	960,0
	960,0
	4800,0
	10 651,6

	2
	Освещение
	87,5
	0
	0
	0
	0
	0
	87,5


В результате анализа состояния   улично- дорожной сети   сельского поселения показано, что экономика поселе​ния является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объек​ты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в ка​честве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вы​шестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2017 го​да) приведено в таб.8
Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПТР инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань, тыс. руб.

	№
	Наименование
	Бюджеты всех уров​ней и част​ные инве​сторы
	В т.ч.  федеральный бюджет 
	В т.ч. бюджет областной
	В т.ч.

Местный бюджет


	В т.ч. вне​бюджетные источники

	1
	Ремонт дорог

сетидорожной 
	10 651,6
	0
	0
	10 651,6
	0

	2
	Освещение
	87,5
	0
	0
	87,5
	0


Под внебюджетными источниками понимаются средства пред​приятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источни​ков финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2028 года связаны с расширением производ​ства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйст​вах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Большая Рязань, отмечается следующее:

· бюджетная обеспеченность низкая.

· транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

· наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и рас​ширение производства;

· состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высо​кой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.
7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В  зависимости  от  полученных  в  результате  реализации  мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы сельского поселения Большая Рязань является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы сельского поселения Большая Рязань предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией сельского поселения Большая Рязань по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы  сельского поселения Большая Рязань. 

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения на период 2019-2028 годов приведены в таблице 5.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.
	Единица измерения 

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	7
	8

	1.
	обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков
	10 651,6
	21,8 км


Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

· Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

· Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,  %;

· Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028

	1)
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км.
	0,2
	0,2
	0.2
	0,2
	0.2
	2.0

	2)
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%.
	84
	84
	84
	84
	84
	84

	3)
	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Современное состояние
	Целевое значение

	1.1.1
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	км
	0
	21,8

	1.1.2.
	Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства
	км
	0
	21,8

	1.1.3.
	Капитальный ремонт,  ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы
	км
	0
	0

	2.1.
	Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов
	шт
	5
	12

	3.1.
	Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта
	шт
	0
	0


8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения Большая Рязань.
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ;

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры. 

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.
