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Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РЯЗАНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.03.2023 г.

                                                                                    № 17                                        
О создании противопаводковой комиссии и подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области в 2023 году
          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г.  № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка администрация сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Создать противопаводковую комиссию сельского поселения Большая Рязань в составе:

Председатель комиссии:                                                                                                                                 Фирстов Д.А. - глава  сельского поселения   Большая Рязань
Заместитель председателя комиссии :

Ершова М.М.. – ведущий специалист администрации 
Секретарь комиссии:                                                                                                                                         Гавришова А.Б. – специалист 1 категории администрации 
Члены комиссии:   

Чистяков В.В. –начальник участка МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по    согласованию);                                                                                                                                                                                             
Девятаев С.А.  – старший УУП О МВД России по Ставропольскому району (по согласованию); 
Инюткина Н.Г. – директор ГБОУ ООШ   с.  Большая Рязань (по согласованию);
Щечкина О.И. – руководитель СПДС «Солнышко» с. Большая Рязань   (по согласованию);
Едакова В.Н. – отделение ОВП (по согласованию);

Подлесняк Л.Н. – директор СДК с.Большая Рязань (по согласованию);

Клинцов П.Ф..- командир ДНД ( по согласованию).

       2. Утвердить мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области в 2023 году в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
        3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности в срок до 17.03.2023 подготовить к пропуску паводковых вод все аварийно-спасательные службы (материально и технически).
        4. Рекомендовать противопаводковой комиссии сельского поселения Большая Рязань направлять ЕДДС администрации муниципального района Ставропольский сведения о паводковой обстановке и о выполненных мероприятиях в сельском поселении и на объектах сельского поселения в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

        5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Большой Рязани» и на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Рязань в сети Интернет  http:// b.ryazan.stavrsp.ru.
        6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения     

Большая Рязань                                                                                             Д.А. Фирстов
Приложение № 1 

к постановлению администрации

сельского поселения Большая Рязань
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 07.03.2023 г. №  17
МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории 
сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский в 2023 году
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполне-ния
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создать оперативный штаб при администрации сельского поселения 
	10.03.2023
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	2.
	Провести обследование территории сельского поселения на предмет незаконного строительства земляных дамб на ручьях в границах сельского поселения с составлением актов обследований территорий
	10.03.2023
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	3.
	Назначить ответственных лиц на период паводка за безаварийное функционирование закрепленных территорий и организовать дежурство на них должностных лиц в период прохождения паводка
	10.03.2023
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	4.
	Разработать и утвердить план противопаводковых мероприятий. Определить источники финансирования мероприятий по защите населения и территорий от паводковых явлений, резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычапйных ситуаций, связанных с паводком
	10.03.2023
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	5.
	Рассмотреть и решить вопрос о привлечении населения на добровольной основе для проведения предупредительных и аварийно-спасательных работ
	10.03.2023
	Администрация 

сельского поселения

	6.
	Определить порядок сбора и обмена информацией при защите населения и территории от паводка, а также порядок оповещения и информирования населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с паводком
	10.03.2023
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	7. 
	Разработать и утвердить планы аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с паводком, а также поддержания общественного порядка при их проведении
	10.03.2023
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	8.
	Провести собрания, сходы граждан  с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
	17.03.2023
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

Специалисты администрации

	9.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенного пункта.

	На период паводка
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	10. 
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	11.
	Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях и при необходимости выполнить работы по снижению возможного материального ущерба. Особое внимание обратить на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения населения
	10.03.2023
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	12.
	Создать аварийную бригаду и обеспечить ее готовность к работе по ликвидации отдельных разрушений сооружений, укреплению и защите жилых домов, систем тепло-, водо-, электроснабжения, инженерных коммуникаций, подсыпке гребней оградительных дамб, автодорог и других объектов
	10.03.2023
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	13.
	Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из подвалов, погребов, выгребных ям
	10.03.2023
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	14.
	Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод провести работы по прочистке от снега водоотводящего канала вдоль лесополосы в обход села Большая Рязань
	Апрель 2023
	Администрация 

сельского поселения

	15.
	Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды в водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
	Март – май 2023
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	16.
	Организовать дежурство в администрации в период обильного снеготаяния и прохождения паводка
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	17.
	Спланировать и провести в школе занятия по мерам безопасности детей при нахождении на водоемах в период половодья.
	До 30.03.2023
	Инструктор по работе с молодежью (по согласованию)


                                                                            Приложение № 2
                                                                                                                        к постановлению администрации

                                                                                                                              сельского поселения Большая Рязань
                                                                                                                                      муниципального района Ставропольский
                                                                                                Самарской области
                                                                                                                                                                                                                        от 07.03.2023 г.  №  17
СВЕДЕНИЯ 

о паводковой обстановке в сельском поселении Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области
по состоянию на «______» _________________ 2023 г.

	№№ 

п/п
	Сельское поселение 
	Населенный пункт, река, дата, начало наводнения
	Уровень воды (см)
	Площадь затопления, из них с/х угодий (км кв.)
	В зоне затопления находятся
	Повреждено зданий, дорог, ЛЭП и т.д.
	К ликвидации привлечения силы и средства РСЧС/МЧС/ВСРФ

	
	
	
	Кри

Т.
	Фак

Т.
	
	Жилых домов/пром. Объект (шт.)
	Прож.насел./

Подлежит отселению (тыс. чел)
	С/х животных подл.выводу (тыс.голов)
	
	л/с чел.
	Техника (ед)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Авт
	Инж.
	Плав средства
	Вертолет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


