
[image: Ставропольский р-н (герб)контур]
Российская Федерация
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РЯЗАНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июля 2024 г.                                                                                                        № 47
Об утверждении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями   на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2025-2027г.г.


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря  2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь Уставом сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области, в целях осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения, администрация сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области

                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями   на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2025-2027 г.г.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Большой Рязани» и на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Рязань в сети интернет http://b.ryazan.stavrsp.ru 

И.о. главы сельского поселения 
Большая Рязань                                                                                             М.М. Ершова



                                                                                                                      Приложение
                                                                                                                                   к постановлению администрации 
                                                                                                                                   сельского поселения Большая Рязань
                                                                                                                                   муниципального района Ставропольский 
                                                                                                                                   Самарской области   
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                    от 26.07.2024 г.  № 47


План мероприятий
по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями   на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области                           на 2025-2027г.г.

Целью мероприятий являются обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Задачи: улучшение и (или) доведение качества питьевой  воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (СанПиН 2. 1.3.3684-21); обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

	№
п/п
	Планируемые мероприятия
	Цель мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за проведение мероприятий

	1
	Мониторинг  состояния объектов водоснабжения
	Выявление негативного воздействия на подземные воды
	Ежеквартально
	Администрация сельского поселения Большая Рязань; 
МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

	2
	Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения
	Обеспечение качества подаваемой воды населению путем доведения определяемых показателей, в том числе по мутности, общей жесткости и железу до предельно допустимой кон-центрации. Предотвращение попадания загрязнений в централизован-ную систему
	Ежеквартально
	МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

	3.
	Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением 

	в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций
	По мере необходимости в течение года
	Администрация сельского поселения Большая Рязань 

	4.
	Обеззараживание воды путем хлорирования по результатам лабораторных исследований

	для предотвращения распространения болезней,
	По мере необходимости в течение года
	МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

	5.
	Ремонт скважин 

	Выполнение нормативов согласно п.3.3 СП2.1.5.1059 ‑ 01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; п.3.2.1.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-ния». Доведение санитарно-химических  и органолептических показателей воды до гигиенических нормативов
	По мере необходимости в течение года
	Администрация сельского поселения Большая Рязань; 
МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

	6.
	Реконструкция всех существующих водозаборов
	Обеспечение населения водой в достаточном объеме. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности
	По мере необходимости в течение года
	Администрация сельского поселения Большая Рязань; 
МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

	7.
	Ремонт/Замена  ограждений объектов водозабора 
	 Для обеспечения защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

	По мере необходимости в течение года
	Администрация сельского поселения Большая Рязань; 
МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

	8.
	Замена водопроводных сетей с предельным сроком износа

	Обеспечение качества подаваемой воды населению путем доведения определяемых показателей, в том числе по мутности, общей жесткости и железу до предельно допустимой концентрации. Предотвращение попадания загрязнений в централизованную систему. Сокращение непроизводственных расходов воды. Уменьшение количества поднимаемой и, как следствие, улучшение качества воды. Снижение аварийности на водопроводных сетях.
	По мере необходимости в течение года
	Администрация сельского поселения Большая Рязань; 
МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

	9.
	Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Рязань в сети Интернет , а также сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения  , о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

	Для обеспечения качества питьевой воды
	Не реже одного раза в год

	Администрация сельского поселения Большая Рязань 
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