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Российская Федерация

Самарская область

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РЯЗАНЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                от  09.04.  2013 года                                                    № 12
«Об утверждении мероприятий по  проведению работ по благоустройству, санитарной очистке   и озеленению территории сельского поселения Большая Рязань в 2013 году»

     В целях успешного проведения работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению  территории сельского поселения Большая Рязань в 2013 году, считаю необходимым:

    1.Создать комиссию для руководства и контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения Большая Рязань в составе:

Председатель комиссии:

Вовченко А.В.. -  глава администрации

Заместитель председателя:

Бузмаков А.В. – мастер участка с.Жигули МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

Члены комиссии:

Инюткина Н.Г.. – руководитель  ГБОУ СОШ с.Большая Рязань (по согласованию)

Щечкина О.И. – руководитель ГБОУ СОШ с.Большая Рязань СПДС  «Солнышко» (по согласованию)

Терещенко Н.В.. – ведущий специалист администрации

Рубцова И.Н. – медсестра   общей врачебной практики (по согласованию)

Инюткин А.И.. – старший водитель – боец пожарного поста
Рыбин А.Н. –УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району (по согласованию)

     2.Утвердить  мероприятия по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Большая Рязань на 2013  год (приложение)

     3.Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения постоянно проводить работу среди жителей села о соблюдении правил санитарного состояния села.

4.Комиссии по благоустройству и санитарной очистке  территории села предоставлять информацию в административную комиссию муниципального района Ставропольский на лиц, нарушающих благоустройство улиц села.

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6.Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Ставрополь-на-Волге»  и на официальном сайте поселения http://www.большая-рязань.ставропольский-район.рф.

Глава  сельского поселения Большая Рязань                          Вовченко А.В.
                                                                                                        Приложение

                                                                                     к постановлению главы администрации

                                                                                      сельского поселения Большая Рязань
                                                                                           от ________________№ _______      

                                                                  М  Е Р О П Р И Я Т И Я

по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Большая Рязань на 2013  год.

	№№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение



	1.
	Подготовить  постановление о создании комиссии для руководства и контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения
	До 10.04.2013 года
	Терещенко Н. – ведущий специалист администрации

	2.
	Провести заседание координационного совета, на котором рассмотреть вопрос о благоустройстве и санитарной очистке территории сельского поселения на 2013 год
	11.04.2013 год
	Вовченко А.В. – глава администрации

	3.
	Проводить  работу по расчистке дорог от снежных заносов
	Январь 2013 год
Февраль 2013 год

Декабрь 2013 год
	Вовченко А.В. – глава администрации


	4.
	Провести работу с руководителями организаций и учреждений по благоустройству, санитарной очистке и озеленению подведомственных им территорий
	до 15.04.2013 года 
	Вовченко А.В. – глава администрации

	5.
	Провести работу с жителями села по очистке приусадебных участков и прилегающих к ним территорий от мусора, отходов, навоза, хлама, строительных материалов
	до 25.04.2013 года
	Члены комиссии по благоустройству
Депутаты Собрания Представителей сельского поселения по округам (по согласованию)

	6.
	Убрать автотранспорт с прилегающих территорий к домовладениям
	май-ноябрь
	Вовченко А.В. – глава администрации
Рыбин А.Н.. –  УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району (по согласованию)

Комиссия по благоустройству

	7.
	Провести грейдерование улиц, переулков, проездов
	май – июнь 
	Вовченко А.В. – глава администрации


	8.
	Организовать субботник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения
	26 апреля 2013 г. 
	Вовченко А.В. – глава администрации
Инюткина Н.Г. руководитель  ГБОУ СОШ с.Большая Рязань (по согласованию)

Щечкина О.И.. – руководитель ГБОУ СОШ с. Большая Рязань СПДС  «Солнышко» (по согласованию)

Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

Киргизова О.А.. – врач   общей врачебной практики (по согласованию)

Подлесняк Л.Н..– директор СДК с.Большая Рязань(по согласованию)

Инюткин А.И.. – старший водитель-боец пожарного поста
Глазунова Н.С. – инструктор по работе с молодежью

	9.
	Навести санитарный порядок на территории скважин, провести ремонт и покраску водоразборных колонок, ремонт смотровых колодцев, установить соответствующие указатели пожарных гидрантов 
	май 2013 года
	Вовченко А.В.. – глава администрации
Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию

	10.
	Проводить текущие ремонты при порывах водопроводных труб питьевой воды на улицах сельского поселения
	март-октябрь
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения
Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию

	11.
	Произвести   текущий  ремонт памятника погибшим воинам
	до 06.05.2013 года
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения


	12.
	Провести уборку, санитарную очистку, озеленение прилегающей к памятнику погибшим воинам территории 
	до 06.05.2013 года
	Сотрудники администрации сельского поселения

	13.
	Производить уборку мусора по улицам сельского поселения
	апрель-октябрь
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения
Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию

	14.
	Производить благоустройство, уборку, от мусора и сорной растительности, озеленение подведомственных территорий
	апрель-октябрь
	Инюткина Н.Г. руководитель  ГБОУ СОШ с.Большая Рязань (по согласованию)

Щечкина О.И.. – руководитель ГБОУ СОШ с. Большая Рязань СПДС  «Солнышко» (по согласованию)

Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

Киргизова О.А.. – врач   общей врачебной практики (по согласованию)

Подлесняк Л.Н..– директор СДК с.Большая Рязань(по согласованию)

Инюткин А.И.. – старший водитель-боец пожарного поста



	15
	Оборудование площадок под  контейнеры для мусора 
	август-октябрь
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения


	16
	Продолжить работу с населением по заключению  договоров  на вывоз бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения 
	апрель -декабрь
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения
Бузмаков А.В.. – мастер участка с.Жигули МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию 

Терещенко Н.В. – ведущий специалист администрации

	17
	Производить обкос территории села от сорной растительности
	апрель-октябрь
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения
Терещенко  Н.В. – ведущий специалист администрации

	18
	Производить ремонт существующих  светильников уличного освещения
	январь-февраль
октябрь-декабрь


	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения


	19
	Осуществлять земельный контроль за использованием земель сельского поселения
	март-октябрь
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения
Депутаты Собрания Представителей сельского поселения по округам (по согласованию)

	20
	Продолжить решение вопроса по разработке генерального плана застройки села
	май-июнь
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения


	21
	Навести санитарный порядок на территории кладбища с. Большая Рязань
	май-июнь 
	Вовченко А.В.. – глава администрации сельского поселения


	22
	Проводить проверку санитарного состояния села, территорий организаций и учреждений, находящихся на территории сельского поселения
	май-октябрь
	Вовченко А.В. – глава администрации
Рыбин А.Н.. –  УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району (по согласованию)

Комиссия по благоустройству Комиссия по благоустройству


Ведущий специалист администрации                                                Терещенко Н.В.                  

