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Российская Федерация                                                                                                                                                  Самарская область
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РЯЗАНЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 18 июня 2019 года






                 № 174
 О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018– 2027 годы, утвержденную Решением Собранием представителей сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области от 27.12.2017г. № 104

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ от 28.05.2012г. № 10, Решением Собрания представителей сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский от 27.12.2018 г. № 148 «О бюджете сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский  Самарской области   на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов», Собрание представителей сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области

                                                        РЕШИЛО:

1. Внести  в  муниципальную программу «Комплексное развитие    транспортной  инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 – 2027 годы, утвержденную Решением Собранием представителей сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области от 27.12.2017г. № 104 следующие изменения:

      1.1«Объемы требуемых капитальных вложений» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет  средств бюджета сельского поселения Большая Рязань

Объем финансирования Программы составляет:

2018 год Объем финансирования Программы составляет 238,2 т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

 2019 год Объем финансирования Программы составляет 1958,6. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2020 год Объем финансирования Программы составляет 1100,5 т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

 2021 год Объем финансирования Программы составляет   960,0   т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2022 год Объем финансирования Программы составляет   960.0   т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2023-2027 года Объем финансирования Программы составляет   4800.0  т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения
Финансирование из бюджета сельского поселения Большая Рязань ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

1.2. «Оценку объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

     Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного бюджета, районного бюджета и бюджета сельского поселения Большая Рязань.
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2027 годов 
составляет   10017,3  тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год -  238.2  тыс. рублей; 

2019 год -   1958,6  тыс. рублей;

2020 год -     1100,5  тыс. рублей

2021 год -    960,0 тыс. рублей
2022 год - 960,0 тыс. рублей
2023-2027 годы -    4800,0 тыс. рублей

    На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

	Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	статус
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Заказчик программы

	
	
	
	
	Всего


	в разрезе источников финансирования
	
	

	
	
	
	
	
	краевой бюджет
	районный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2027 годы

	1.
	Цель:  создание  условий  для   устойчивого функционирования  транспортной  системы сельского   поселения Большая Рязань,  повышение уровня безопасности дорожного движения.

	1.1.
	Задача:  обеспечение  функционирования  и  развития  сети автомобильных  дорог  общего  пользования сельского  поселения Большая Рязань

	1.1.1.
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	
	2018
	-
	
	
	-
	
	получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения
	администрация сельского поселения Большая Рязань

	
	
	
	2019
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	2020
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	2021
	130,0
	
	
	130,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	130,0
	
	
	130,0
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	650,0
	
	
	650,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	910,0
	
	
	910,0
	
	
	

	1.1.2.
	Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства
	
	2018
	-
	
	
	-
	
	безопасное использование искусственных сооружения на автомобильных дорогах
	администрация сельского поселения Большая Рязань

	
	
	
	2019
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	2020
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	2021
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	750,0
	
	
	750,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	1050,0
	
	
	1050,0
	
	
	

	1.1.3.
	Капитальный ремонт,  ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы
	
	2018
	238,2
	
	
	238,2
	
	Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам
	администрация сельского поселения Большая Рязань

	
	
	
	2019
	1871,1
	
	
	1871,1
	
	
	

	
	
	
	2020
	1100,5
	
	
	1100,5
	
	
	

	
	
	
	2021
	650,0
	
	
	650,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	650,0
	
	
	650,0
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	3250,0
	
	
	3250,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	7759,8
	
	
	7759,8
	
	
	

	2.
	Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий,   снижение тяжести  травм  в  дорожно-транспортных происшествиях

	2.1.
	Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов
	
	2018
	
	
	
	
	
	снижение дорожно-транспортных происшествий
	администрация сельского поселения Большая Рязань

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	30,0
	
	
	30,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	30,0
	
	
	30,0
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	210,0
	
	
	210,0
	
	
	

	3.
	    Задача: улучшение транспортного обслуживания населения

	3.1.
	Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта
	
	2018
	
	
	
	
	
	создание комфортных условий для граждан
	администрация сельского поселения Большая Рязань

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по основным мероприятиям
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	910,0
	
	
	956,8
	
	
	

	
	
	
	2020
	10500,0
	
	
	960,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	7759,8
	
	
	960,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	210,0
	
	
	960,0
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	4800,0
	
	
	4800,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	10017,3
	
	
	10017,3
	
	
	


1.3 Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР  сель​ского поселения сельского поселения Большая Рязань, тыс. руб. изложить в следующей редакции:
	
	
	Инвестиции на реализацию программы



	№
	Виды услуг
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2027
	всего

	1
	Ремонт дорог
	238,2
	1871,1
	1100,5
	650,0
	650,0
	3250,0
	7759,8

	2
	Освещение
	0
	87.5
	0
	0
	0
	0
	87,5



            2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в  газете «Вестник Большой Рязани» и  на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Рязань  в сети Интернет  http://b.ryazan.stavrsp.ru.

           3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии по бюджету, налогам и экономической политике Фирстову Елену Павловну.

	Председатель Собрания Представителей сельского поселения Большая Рязань  муниципального  района Ставропольский Самарской  области                   

_________________  Н.Г. Инюткина                                                                     


	      И.о. главы сельского поселения 

        Большая  Рязань 

                       муниципального  района 

Ставропольский Самарской области                     

_________________   Ю.А. Галкина



